# BÁO CÁO BUỔI 8

WORKSHOP XÂY DỰNG MODULE CỐT LÕI – SPRINT 1

Track SE · Luồng L4 – Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn

Sinh viên: Nguyễn Ngô Ngọc Long · MSSV: 2374802010281

Ngày thực hiện: 20/10/2026

# 1. Tóm tắt kết quả

Đã hoàn tất lát cắt module đầu tiên theo workshop: thống nhất thiết kế L4 sau phản hồi Bài tập 1; dựng cấu trúc Controller → Route → Service → Repository; tạo schema PostgreSQL sáu bảng; nạp dữ liệu Track SE–L4; và chạy hai endpoint trên PostgreSQL thật.

Schema: 6 bảng nghiệp vụ. Dataset: 38 kỹ thuật viên, 159 kỹ năng, 7.800 phiếu và 38.112 log trạng thái. Seed thêm một phiếu MOI; KT002 có 17 phiếu đang mở. Bộ test L4: 24 passed, 0 failed.

Endpoint đã kiểm thử: GET /api/tickets và POST /api/tickets/{ticket_code}/assignment.

# 2. Xử lý phản hồi Bài tập 1

• Thống nhất thuật ngữ theo dữ liệu: category_name, ticket_status_log, priority chữ; dùng sáu trạng thái nguồn MOI, DA_PHAN_CONG, DANG_XU_LY, CHO_LINH_KIEN, HOAN_TAT, DA_DONG.

• Rút ERD/migration về sáu bảng. center_code và category_name lưu trực tiếp; mã khách hàng, sản phẩm và người thực hiện là tham chiếu ngoài phạm vi, không tạo bảng/FK thừa.

• Bổ sung đánh đổi cho ba quyết định kiến trúc; thống nhất truy vết FR/US/UC; đưa UC7 xác nhận lịch khách hàng xuống backlog.

• Bổ sung phụ lục khai báo AI và các điều chỉnh trình bày theo nhật ký thiết kế.

# 3. Cấu trúc module

src/server.js: điểm vào, kiểm tra cổng, khởi chạy và đóng tài nguyên.

src/app.js: Express middleware, health/readiness, chuẩn lỗi và gắn route.

src/controllers/ticket.controller.js và src/routes/ticket.routes.js: điều phối request/response và khai báo API.

src/services/ticket-l4.service.js: xác thực input và quy tắc nghiệp vụ L4.

src/repositories/ticket.repository.js: truy vấn SQL, transaction phân công, kiểm tra tải và ghi lịch sử.

src/db/pool.js, migrate.js, seed.js, import-dataset.js: kết nối PostgreSQL, migration checksum, fixture và nhập CSV.

# 4. Schema và nguồn dữ liệu

Sáu bảng nghiệp vụ: ticket, technician, technician_skill, ticket_assignment, appointment, ticket_status_log. schema_migrations là metadata kỹ thuật, không phải thực thể ERD.

Ràng buộc chính: mỗi phiếu tối đa một phân công hiện hành; trạng thái và priority hợp lệ; proficiency 1–5; lịch hẹn 15–240 phút; EXCLUDE/GiST chống trùng lịch cùng kỹ thuật viên.

Đã nhập service_centers.csv (6), issue_categories.csv (6), technicians.csv (38), technician_skills.csv (159), tickets_history.csv (7.800), ticket_status_log.csv (38.112).

Trước kiểm thử: 7.801 phiếu (bao gồm fixture), 38.113 status log (bao gồm fixture), 1.162 phân công nguồn hiện hành; tải mở của KT002 là 17. Import lại không thêm trùng dữ liệu.

CSV chỉ lưu trong data/raw (đã ignore). Không đưa credentials hoặc dữ liệu thô vào repository.

# 5. Kết quả API và kiểm thử

GET /api/tickets?status=MOI&center_code=TT04 → HTTP 200, total = 1, phiếu BH-900001/2025.

Phân công KT002 khi chưa xác nhận quá tải → HTTP 409 OVERLOAD_CONFIRMATION_REQUIRED.

Gửi confirm_overload=true → HTTP 201, trạng thái DA_PHAN_CONG. PostgreSQL xác nhận một phân công hiện hành và hai status log cho fixture.

Cập nhật phiếu, tạo phân công và ghi log nằm trong cùng transaction.

npm run test:l4 → 24 passed, 0 failed; bao gồm HTTP, validation, CSV parser, repository, schema, migration và bảo vệ schema legacy.

npm test toàn repository còn hai test L2 cũ tham chiếu src/services/ticket.service và src/validators/ticket.validator, các module không tồn tại. Không xóa/thay thế test ngoài phạm vi L4.

# 6. Cách chạy

Tạo CSDL phát triển mới, ví dụ smartcrm_l4_workshop; không trỏ migration vào CSDL legacy.

Cấu hình .env từ .env.example, cài npm install, chạy npm run migrate.

Để nhập dataset: đặt DATASET_DIR tới thư mục chứa sáu CSV và chạy npm run import:dataset; sau đó npm run seed.

Khởi động bằng npm start; kiểm tra /health và /health/ready. Chạy test bằng npm run test:l4.

Migration phát hiện schema legacy và dừng an toàn. CSDL smartcrm hiện có không bị thay đổi.

# 7. Phạm vi và phần tiếp theo

Không thêm API tạo/xóa phiếu: tiếp nhận thuộc luồng L2, xóa sẽ phá hủy lịch sử. Lát cắt này tập trung vào đọc hàng đợi và phân công.

Gợi ý kỹ thuật viên, đặt lịch hẹn và cập nhật trạng thái là các lát cắt tiếp theo, không tuyên bố hoàn tất trong báo cáo này.

Docker Compose chưa được xác minh trong môi trường hiện tại. Minh chứng lệnh curl chi tiết nằm ở docs/buoi-08-evidence.md.